**Sistema de apoyo a los puntos limpios**

**Summary Sprint Retrospective: Sprint # 1**

**Version 1.0**

**Revision History**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 04/05/19 | 1.0 | Versión inicial | Bernardo Rivero - Belen Velazquez - Sara Urbieta - Ezequiel Scandroli |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Table of Contents**

1. People invited to the meeting 4

2. List of attendees 4

3. What worked well? 4

4. What could be improved? 4

5. What will we commit to doing in the next Sprint? (actionable commitments) 4

**Summary Sprint Retrospective: Iteration # 1**

1. **People invited to the meeting**

Equipo de desarrollo : Bernardo Rivero, Belen Velazquez, Ezequiel Scandroli, Sara Urbieta.

Scrum master: Alejandro Rago.

1. **List of attendees**

Equipo de desarrollo : Bernardo Rivero, Belen Velazquez, Ezequiel Scandroli, Sara Urbieta.

Scrum master: Alejandro Rago.

1. **What worked well?**

En términos generales el desarrollo fue bueno, hubo un buen manejo del tiempo de trabajo, la entrega fue realizada en las condiciones correspondientes y los resultados obtenidos fueron los esperados.

1. **What could be improved?**

Una de las cosas a mejorar es la división de tareas dentro del equipo de desarrollo, lo que haría que el trabajo sea aún más eficiente.

Se pudo identificar que una de las falencias más notorias fue la forma en que se definieron los criterios de aceptación y de falla de las *user stories.* Hacer controles entre los miembros del equipo podría ser una posible mejora para ello.

1. **What will we commit to doing in the next Sprint? (actionable commitments)**

Para los próximos sprints el equipo de desarrollo se compromete a asignar y dividir tareas de manera más efectiva. Además, se plantea hacer revisiones periódicas y contundentes sobre las tareas realizadas por los diferentes miembros del equipo, a modo de evitar fallas y errores.